建设工程（含维修改造）项目付款审核流程及所需资料

经职能部门审核后的付款凭证及相关资料

附所需资料       提出反馈建议

监理及跟踪审计审核

审计处审核

1万元以上付款送院领导审核

送审所需资料：

一、预付款：

1、合同

2、发票

3、与付款有关的其他资料（如相关会议纪要；有监理、跟踪审计的项目，监理、跟踪审计人员应签字确认）

二、进度款：

1、合同

2、经工程管理科确认的工程进度表（有监理、跟踪审计的项目，监理、跟踪审计人员应签字确认）

3、发票

4、与付款有关的其他资料（如相关会议纪要、开工报告等）

三、结算审核付款

1、合同

2、竣工合格验收报告

3、有监理、跟踪审计的项目，监理、跟踪审计人员的确认证明

4、竣工结算价格审定单

5、发票

6、与付款有关的其他资料（如相关会议纪要等）

四、质保金付款

1、合同

2、施工方付款申请

3、学院质保金支付审核表

4、发票

5、与付款有关的其他资料（如相关会议纪要等）